## Slide 1: Hatékony feladattervezés és -szervezés
Héjjas Gergő Dániel

## Slide 2: Tervezés hatása a munkavégzésre
Pozitív irányba mozdítja előre a projektet
Segít tartani az időtervet
Átláthatóvá teszi a projekt lépéseit
Felfedi a projektben esetlegesen előforduló hibalehetőségeket és kockázatot
Eredményesebbé teszi a munkavégzést
Könnyebben kontrolálhatóvá teszi a munkavégzést

## Slide 3: Tervezés és megvalósítás helyes aránya
80% tervezés – 20% munkavégzés, mert egy tökéletesen megtervezett projektben:
  kevés a kockázat
  Hatékony idő és energia befektetéssel könnyedén végrehajtható
  Logikusan épül fel
  Fel van készülve az esetleges nehézségekre

## Slide 4: Feladatok elvégzésének megszervezése
Projektterjedelem (scope) leírás
Feladatlebontási Struktúra (Work Breakdown Structure)
Logikai terv-hálóterv, ütemezési terv
Költségterv, projekt büdzsé
Minőségbiztosítási terv
Kommunikációs terv
Stakeholder (érdekelt, érdekcsoport) kezelési terv
Kockázatkezelési terv
Beszerzési- és szerződésmenedzsment terv

## Slide 5
Párhuzamosságok:
  Azonos részfeladatok felismerése és kihasználása
egymásra építkezés:
  A projekt lépéseinek logikusan kell felépülnie
  A projektben szerepet játszó külső résztvevők helyes informálása a tervről, hogy alkalmazkodni tudjanak a részfeladatokhoz, ezzel elősegítve a projekt gördülékenységét
szűk keresztmetszet:
  Felismeri az adott projekt típusok közötti párhuzamot és figyelmet fordít azok negatív és pozitív tulajdonságiara, ezzel is időt spórolva